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РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 октября 2012г.                                                                             №  141
Об утверждении ведомственной целевой программы 

 «Ремонтно-восстановительные работы 

здания Центральной городской библиотеки (бывшей ратуши) 

на 2012 год»

В целях сохранения объекта культурного значения регионального значения, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сортавальского муниципального района,  Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением администрации Сортавальского муниципального района  № 67 от 27.05.2010 г., заключением Комиссии по предоставлению бюджетных средств и реализации программ Сортавальского муниципального района», администрация постановляет:
1. Утвердить ведомственную целевую программу  «Ремонтно-восстановительные работы  здания Центральной городской библиотеки (бывшей ратуши)  на 2012 год».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике Ткачеву Е.В.
Глава администрации                                                                                  Л.П. Гулевич

Утверждена

Постановлением администрации

Сортавальского муниципального района

№ 141 от 10 октября 2012г.

Ведомственная целевая программа

«Ремонтно-восстановительные работы

здания Центральной городской библиотеки (бывшей ратуши) на 2012 год».

Паспорт

 ведомственной целевой программы 

«Ремонтно-восстановительные работы 

здания Центральной городской библиотеки (бывшей ратуши)  на 2012 год»

	Наименование программы
	Ведомственная целевая программа «Ремонтно-восстановительные работы здания Центральной городской библиотеки (бывшей ратуши) на 2012 год (далее - программа).

	Дата принятия решения о разработке программы
	2012г.

	Заказчик программы
	Администрация Сортавальского муниципального района, Отдел культуры и спорта администрации Сортавальского муниципального района (далее – Отдел культуры и спорта).

	Цель, задачи программы
	Сохранение объекта культурного наследия регионального значения.

Предотвращение ухудшения состояния объекта культурного наследия и поддержка его эксплуатационного состояния.

	Сроки реализации

Программы


	2012г.

Включает в себя:

- Ремонтно-восстановительные работы по ремонту входа в подвал, отмостки и крыльца северного фасада здания бывшей ратуши в г. Сортавала, ул. Ленина, 18

	Основание для разработки программы
	Закон Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Постановление Совета Министров Карельской АССР от 06.04.1988 г. № 85.

- Предписание Министерства культуры Республики Карелия от 21.04.2011 г. «Об устранении выявленных нарушений по результатам проведения мероприятий по  государственному контролю в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны культурного наследия».

	Исполнители основных мероприятий
	Отдел культуры и спорта, Муниципальное казенное учреждение «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека» (далее МКУ «МРБ»)

	Объемы и источники финансирования программы
	Всего по программе на 2012 г. -  399 тыс.руб., из средств местного бюджета.



	Организационная схема управления контроля за реализацией программы
	Администрация Сортавальского муниципального района через Отдел культуры и спорта.



	Ожидаемые результаты реализации программы
	Сохранение объекта культурного наследия регионального значения.

Предотвращение ухудшения состояния объекта культурного наследия и поддержка его эксплуатационного состояния.




1. Обоснование необходимости реализации Программы
Здание Центральной городской библиотеки (бывшей ратуши), находящееся по адресу г. Сортавала, ул. Ленина, д. 18, построенное в 1885 г., является объектом культурного наследия регионального значения. Здание находится в собственности Сортавальского муниципального района. Последний капитальный ремонт здания проводился в 1978 году. В 2005 году Министерством культуры Республики Карелия было выдано разрешение на производство ремонтно-реставрационных работ по данному объекту культурного наследия - на 1 этап первоочередных ремонтно-реставрационных работ. Были проведены ремонтно-реставрационные работы кровли только над центральной частью здания, остальные работы, предусмотренные отчетом об обследовании и предложениями на первоочередные реставрационные работы, выполненным ЗАО «Лад» в 2005 г. проведены не были из-за отсутствия финансирования.

В апреле 2011 г. Министерством культуры Республики Карелия была проведена плановая проверка по контролю за состоянием данного объекта культурного наследия, в результате которой выявлено, что в целом состояние объекта здания бывшей ратуши оценивается как неудовлетворительное, состояние объекта ухудшается, нарушается его целостность и сохранность, что может привести к физической утрате или утрате его историко-культурного значения. Об этом был составлен Акт проверки по контролю за состоянием объектов культурного наследия, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 15.04.2011 г.

В мае 2011 г. были составлены две сметы на первоочередные ремонтно-восстановительные работы. ООО “РЦЦС Республики Карелия” выполнил расчет этих локальных смет с учетом дефляторов Минэкономразвития РФ в ценах 3-го квартала 2011 г.

Учитывая Предписание Министерства культуры Республики Карелия, Акт проверки по контролю, зафиксировавший, что в ближайшее время нарушение целостности и надежности здания может привести к аварийной ситуации, необходимо в первоочередном порядке, т.е. в 2012 году выполнить ремонтно-восстановительные работы по ремонту кровли здания (остаток работ), входа в подвал, отмостки, крыльца северного фасада здания, и косметического ремонта отдельных помещений здания. Сметы на данные виды работ составлены.

2. Цель, задачи программы

Сохранение объекта культурного наследия регионального значения. Предотвращение ухудшения состояния объекта культурного наследия и поддержка его эксплуатационного состояния.

Достижение данной цели и задач возможно при осуществлении ремонтно-восстановительных работ здания библиотеки (бывшей ратуши).

3. Сроки и этапы реализации программы.

Срок реализации программы – 2012 год.

Этап включает в себя: 

- Ремонтно-восстановительные работы по ремонту входа в подвал, отмостки и крыльца северного фасада здания бывшей ратуши в г. Сортавала, ул. Ленина, 18.

4. Система программных мероприятий.

Мероприятия по реализации программы:
	№

п/п
	Мероприятия по реализации

программы
	Исполнители
	Расходы

(тыс.руб.)
	Сроки

	2.
	Ремонтно-восстановительные работы по ремонту входа в подвал, отмостки и крыльца северного фасада здания бывшей ратуши в г. Сортавала, ул. Ленина, 18
	Отдел культуры и спорта, МКУ «МРБ»
	399
	2012г.

	
	Всего по программе:
	
	399
	


Данные мероприятия необходимы для сохранения объекта культурного наследия регионального значения (здания ратуши).

5. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению.

Риски:

Риск недостаточного финансирования программы, недобросовестный подрядчик.

Мероприятия по снижению рисков: изучение предыдущего опыта работы заявившегося подрядчика, полное финансирование программы.

6. Финансовое обеспечение программы.

Объем финансирования программы на 2012 год составляет 399 тыс.рублей из средств местного бюджета.

7. Механизм реализации программы

Финансирование программы из местного бюджета будет осуществляться через Отдел культуры и спорта, координацию работы по выполнению программы осуществляет Отдел культуры и спорта, который представляет отчет о ходе выполнения программы в адрес администрации Сортавальского муниципального района.

8. Оценка социально-экономической эффективности от реализации 

программных мероприятий

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить: 

-  Сохранение объекта культурного наследия регионального значения.

- Предотвращение ухудшения состояния объекта культурного наследия и поддержка его эксплуатационного состояния.

- Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.

- Улучшение условий безопасного функционирования библиотеки, создание более комфортных условий для посетителей библиотеки.

- Увеличение туристической привлекательности г. Сортавала.

9. Расчет-обоснование необходимых затрат на исполнение программы.

Локальная смета №2 Ремонтно-восстановительные работы по ремонту входа в подвал, отмостки и крыльца северного фасада здания бывшей ратуши в г. Сортавала, ул. Ленина, 18.
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